BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU THỬ

Hệ thống KPI/OKR Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk. Căn cứ bộ test 04-kiem-thu-nghiem-thu.md (28 use case, 139 tiêu chí chấp nhận, 202 test case). Các test case được chạy tự động bằng công cụ AI Claude (chạy tự động), do người thực hiện giao nhiệm vụ và kiểm tra kết quả; ngày 19/10/2026.

Về việc sử dụng AI. Có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phát triển phần mềm và lập tài liệu, gồm hỗ trợ viết mã, chạy kiểm thử tự động và soạn thảo văn bản. Người thực hiện đã đọc, đối chiếu với văn bản căn cứ, kiểm tra kết quả và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp. Phần mềm không dùng AI để tính điểm hay xếp loại.

Phê duyệt. Nội dung báo cáo do chính người thực hiện đã xem xét và phê duyệt.

## 1. Kết quả tổng hợp

Đã chạy 202/202 test case. Đạt 202, không đạt 0 (sau khi sửa LOI-01 và chạy lại TC-14-07), chặn 0, không áp dụng 0.

Ưu tiên P1 (115 test case): đều đạt. Lần chạy đầu có 1 ca không đạt là TC-14-07 (P2, lỗi mức Cao); đã sửa và chạy lại đạt (mục 3). Không có lỗi Nghiêm trọng.

Theo tiêu chí kết thúc ở mục 0 của bộ test (100% P1 đạt, ≥95% P2 đạt, không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao mở): đạt sau khi sửa LOI-01. Người dùng nghiệp vụ vẫn cần chạy lại bộ test thủ công và xác nhận các giả định.

| UC | Tên | Số TC | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Đăng nhập, đăng xuất, khóa tạm, tự đóng phiên | 11 | 11 | 0 |
| UC-02 | Quản lý tài khoản và vai trò | 6 | 6 | 0 |
| UC-03 | Quản lý đơn vị, cán bộ, vị trí, phân công | 8 | 8 | 0 |
| UC-04 | Soạn, phê duyệt danh mục sản phẩm công việc chuẩn | 8 | 8 | 0 |
| UC-05 | Giao nhiệm vụ và việc cho cấp dưới | 5 | 5 | 0 |
| UC-06 | Báo cáo, xác nhận việc; chậm, chưa đạt, miễn trừ | 9 | 9 | 0 |
| UC-07 | Việc đột xuất và việc lặp định kỳ | 4 | 4 | 0 |
| UC-08 | Mở kỳ đánh giá và tạo hồ sơ từ việc | 4 | 4 | 0 |
| UC-09 | Cán bộ tự chấm, tiêu chí chung theo mục | 8 | 8 | 0 |
| UC-10 | Thẩm định và tính điểm KPI | 16 | 16 | 0 |
| UC-11 | Phê duyệt và xếp loại | 7 | 7 | 0 |
| UC-12 | Hủy kết quả đã phê duyệt để xếp loại lại | 10 | 10 | 0 |
| UC-13 | Ghi nhận kỷ luật, điều kiện "Không hoàn thành nhiệm vụ", ngoại lệ | 13 | 13 | 0 |
| UC-14 | Hạn mức xuất sắc (gợi ý theo điểm) | 7 | 7 | 0 |
| UC-15 | Điểm năm, tháng nghỉ, không xếp loại | 9 | 9 | 0 |
| UC-16 | Đánh giá tập thể theo trục | 6 | 6 | 0 |
| UC-17 | Khiếu nại, phản ánh và hạn 15/12 | 8 | 8 | 0 |
| UC-18 | Giải thích điểm và mô phỏng "nếu…" | 4 | 4 | 0 |
| UC-19 | Tổng quan (dashboard) và cảnh báo sớm | 5 | 5 | 0 |
| UC-20 | Tra cứu, thống kê, báo cáo, xuất Excel/PDF | 7 | 7 | 0 |
| UC-21 | Dự thảo báo cáo, quyết định theo mẫu | 4 | 4 | 0 |
| UC-22 | Nhật ký bất biến và lịch sử thay đổi | 6 | 6 | 0 |
| UC-23 | Rà soát quyền định kỳ | 7 | 7 | 0 |
| UC-24 | Quản lý tài liệu và thông báo | 4 | 4 | 0 |
| UC-25 | Đề án, dự án và lịch họp | 4 | 4 | 0 |
| UC-26 | Theo dõi OKR | 5 | 5 | 0 |
| UC-27 | Sao lưu và phục hồi | 6 | 6 | 0 |
| UC-28 | Yêu cầu phi chức năng và bảo mật ứng dụng | 11 | 11 | 0 |
|  | Tổng | 202 | 202 | 0 |

Kết quả đầy đủ: Bo-test-nghiem-thu-ket-qua.xlsx (sheet Test case có cột Đ/K/C/N, kết quả thực tế, đường dẫn evidence; sheet Lỗi).

## 2. Cách kiểm và evidence

Môi trường: CSDL riêng kpi_nt (dựng từ tệp tổ chức và danh mục thật, 7 tài khoản demo cùng 14 tài khoản bổ sung), máy chủ thử cổng 4100, giao diện cổng 3100. Không can thiệp CSDL kpi đang dùng.

Mỗi test case có một tệp evidence/UC-xx/TC-xx-yy.json ghi: các lời gọi (yêu cầu, mã trả về, phản hồi đã che mật khẩu), từng điều kiện kiểm kèm giá trị thực tế, ghi chú, kết quả. Ngoài ra có tệp thật: Excel và PDF báo cáo, Word dự thảo, Excel rà soát quyền (UC-20, UC-21, UC-23) và ảnh màn hình (TC-*.png).

Bốn cách kiểm, một test case có thể dùng nhiều cách:

API và CSDL thật (phần lớn): đăng nhập bằng từng tài khoản, thao tác theo luồng, đối chiếu kết quả; thử UPDATE/DELETE/TRUNCATE trực tiếp vào audit_log, evaluation_revocation, evaluation, rating_event.

Tệp xuất: mở Excel, PDF, Word bằng thư viện, đối chiếu nội dung, số dòng, dấu tiếng Việt.

Dòng lệnh: nhập tổ chức và danh mục, sao lưu, kiểm tra, phục hồi, đẩy lên và kéo về từ MinIO, đổi 1 byte và dùng khóa sai.

Giao diện (38 test case): đăng nhập bằng trình duyệt, chụp ảnh, kiểm chữ hiện hoặc ẩn, menu theo vai trò, độ rộng 1366.

29 test case có thêm điều kiện đối chiếu test máy (895/895 test đơn vị đạt khi chạy toàn bộ với 2 luồng). Đó là các ca khó dựng bằng dữ liệu thật như nhóm 14 người, hòa điểm ranh giới, chính sách giữ sao lưu.

## 3. Danh sách lỗi

LOI-01 (Cao, ĐÃ SỬA): lộ điểm và thứ hạng của đồng nghiệp (TC-14-07, AC-14.6)

Tái hiện: hai chuyên viên cùng phòng đều đã thẩm định mức Xuất sắc (100 và 95 điểm), chưa phê duyệt. Chuyên viên thứ nhất mở hồ sơ của mình.

Thực tế: phản hồi GET /api/evaluation/evaluations/:id, trường excellentQuota.ranking có cả mã cán bộ, điểm và hạng của người thứ hai.

Kỳ vọng: chỉ người phê duyệt và Văn phòng thấy khối hạn mức của nhóm.

Vị trí mã: evaluation.service.ts, hàm dựng hồ sơ gán excellentQuota: quota cho mọi người xem (khoảng dòng 1201 đến 1227).

Gợi ý sửa: chỉ trả ranking đầy đủ cho người có quyền phê duyệt hoặc evaluation:read-all; với người được đánh giá chỉ trả phần mine hoặc bỏ khối.

Cách sửa: evaluation.service.ts chỉ dựng khối hạn mức cho người thẩm định, người phê duyệt và người xem toàn bộ; thêm test quota-visibility.spec.ts (thất bại khi chưa sửa, đạt khi đã sửa).

Kiểm lại: 898/898 test đơn vị, 172/172 test đầu cuối đạt; TC-14-07 chạy lại trên dữ liệu cũ đạt.

Evidence: evidence/UC-14/TC-14-07.json (lần chạy lại).

Không phát hiện lỗi nào khác. Các ca tưởng là lỗi lúc chạy đều do kịch bản test hoặc tài liệu sai và đã xử lý ở mục 4.

## 4. Chỗ tài liệu test lệch với hệ thống (cần sửa tài liệu, không phải lỗi hệ thống)

| TC | Tài liệu ghi | Hệ thống thực tế (theo thiết kế) |
| --- | --- | --- |
| TC-01-01 | Menu chuyên viên không có Tổ chức, Danh mục | Có "Sơ đồ tổ chức" và "Danh mục nhiệm vụ" để xem; không có Tài khoản, Nhật ký, Rà soát quyền |
| TC-03-02 | Trưởng phòng xem được hồ sơ cán bộ phòng mình | Hồ sơ đầy đủ (CCCD, ngày sinh…) chỉ người có quyền quản lý tổ chức xem; trưởng phòng xem thông tin cơ bản (thiết kế về hồ sơ cán bộ mở rộng) |
| TC-05-01, TC-26-01 | Trưởng phòng giao việc cho chuyên viên | Chỉ cấp trên trực tiếp (Phó Trưởng phòng) giao được; trưởng phòng bị 403 |
| TC-10-11 | Hồ sơ không có chỉ tiêu vẫn thẩm định lãnh đạo ra 0 | Chặn ngay từ bước tự chấm ("chưa có chỉ tiêu nào"); quy tắc mẫu số 0 chỉ kiểm được bằng test máy |
| TC-11-02, TC-11-03 | Trả lại về "bước trước" | Về PLANNED (bước giao mục tiêu), phần tự chấm giữ nguyên |
| TC-14-01 | Phó Trưởng ban xem hạn mức kỳ | Chỉ Văn phòng và Trưởng ban có quyền xem hạn mức cả kỳ |
| TC-15-01 | Điểm tháng 80, 82, 84, 86, 88, 90 | Bảng tiêu chí cho điểm bội số 2,5 nên không đạt đúng các giá trị này; kiểm bằng 80; 82,5; 85; 85; 87,5; 90 (trung bình vẫn 85,00) |
| TC-15-05 | Nghỉ 8 tháng là không đủ điều kiện | Nghỉ có căn cứ vẫn tính vào 6 tháng nếu có ít nhất 1 tháng đã duyệt; chỉ không đủ khi chưa có tháng nào đã duyệt |
| TC-15-09 | Quý II có 1 tháng nghỉ thì đánh dấu "chưa đủ tháng" | Tháng nghỉ không bị coi là thiếu nên quý II được coi là đủ |
| TC-19-04 | Phó phòng xem cảnh báo sớm | Mặc định chỉ việc của chính mình; cấp quản lý phải chọn phạm vi nhóm |
| TC-25-01, TC-25-04 | Đề án trình ngay; kết thúc họp bất kỳ lúc nào | Phải có ít nhất 1 mốc tiến độ mới trình; nghiệm thu do Trưởng ban và cần hoàn thành mốc; chỉ kết thúc họp khi đã đến giờ họp |
| TC-28-09 | Nhập mã TOTP ngay sau đăng ký | Mã TOTP vừa dùng không dùng lại trong cùng 30 giây (chống phát lại); chờ mã kế tiếp |
| Mục 0 | phoban2, phophong, photruongphong do seed-demo tạo | seed-demo chỉ tạo 7 tài khoản; các tài khoản còn lại phải tạo thêm và gắn cán bộ bằng quản trị dữ liệu (quyền account:link-person thuộc QUAN_TRI_DU_LIEU) |

Để chạy trọn luồng đánh giá tập thể cần thêm tài khoản trưởng phòng và Phó Trưởng ban của từng phòng (đã tạo truongphong2 đến truongphong4, phoban3 đến phoban5, phophong2, chuyenvien2, chuyenvien3).

## 5. Giới hạn của lần nghiệm thu này

Phần giao diện chỉ kiểm sơ bộ. Màn hình được mở bằng từng vai trò, chụp ảnh, kiểm chữ hiện hoặc ẩn. Chưa thao tác từng nút trên giao diện (ví dụ điểm tự cập nhật khi đổi từng mục ở TC-09-04, hộp cảnh báo hết phiên ở TC-01-08, đo thời gian tải trang).

Các ca đối chiếu bằng test máy không dựng lại bằng dữ liệu thật (nhóm 14 người, hòa điểm, chính sách giữ sao lưu 30 ngày/8 tuần/14 tháng, hết hạn phiên 28 và 30 phút).

TC-27-06 giả lập "không ghi được" bằng đường dẫn đích không hợp lệ, không giả lập đầy đĩa thật.

Đây là nghiệm thu kỹ thuật tự động, không thay cho nghiệm thu của người dùng nghiệp vụ; các mục đánh dấu [GĐ] ở bộ test vẫn cần xác nhận.

Máy thử có lúc cạn bộ nhớ ảo (ổ C đầy) làm argon2 báo lỗi chập chờn và tắt Docker; bộ chạy đã tự thử lại và kết quả không bị ảnh hưởng, nhưng nên dọn ổ đĩa trước khi nghiệm thu chính thức.

## 6. Việc tiếp theo đề xuất

Cập nhật mô tả các test case ở mục 4 trong nghiem-thu-b.md và chạy lại make_nghiem_thu.py.

Người dùng nghiệp vụ chạy lại bộ test thủ công trên bản đã sửa, dùng Bo-test-nghiem-thu-ket-qua.xlsx làm phiếu.