TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

Hệ thống quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng KPI/OKR – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | BRD-KPI-OKR-BTCTU |
| Phiên bản | 1.0 (bản nghiệm thu thử) |
| Ngày | 19/10/2026 |
| Chủ quản hệ thống | Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk |
| Tài liệu liên quan | 07-SRS-dac-ta-yeu-cau-phan-mem.md (đặc tả phần mềm), 01-bo-tieu-chi-kpi-okr.md (bộ tiêu chí), 03-phuong-an-attt-cap-do-3.md (an toàn thông tin), 04-kiem-thu-nghiem-thu.md, 05-bao-cao-ket-qua-nghiem-thu.md |

Mục lục

(Nhấn chuột phải vào mục lục, chọn "Cập nhật trường" để hiện số trang.)

Quy ước: mã BR-xx là yêu cầu nghiệp vụ; cột "Căn cứ" ghi tên văn bản pháp lý và tên quyết định thiết kế của dự án (viết đầy đủ nội dung, không dùng mã). Phần nào chưa có căn cứ trong văn bản được ghi rõ là giả định (mục 9).

## 1. Tóm tắt điều hành

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cần một công cụ thống nhất để giao việc, theo dõi kết quả, tự động tính điểm và xếp loại cán bộ, công chức và tập thể các phòng theo tháng, quý, năm, đúng với Quy định 39-QĐ/TU, Hướng dẫn 05-HD/TU và Nghị định 335/2025/NĐ-CP.

Hiện nay việc đánh giá dựa vào bảng tính và báo cáo giấy: số liệu rời rạc, khó đối chiếu giữa việc được giao và kết quả, khó chứng minh vì sao một người đạt mức nào, và khó kiểm soát việc sửa số liệu sau khi duyệt. Hệ thống đề xuất giải quyết bốn vấn đề:

Minh bạch: mỗi điểm số truy được về từng việc, từng báo cáo, từng người xác nhận.

Đúng quy định: công thức, ngưỡng, điều kiện loại trừ và hạn mức xuất sắc lấy từ văn bản, có phiên bản và có kiểm thử.

Kiểm soát: phân quyền theo cây tổ chức, luồng thẩm định và phê duyệt nhiều cấp, nhật ký bất biến.

Tiết kiệm công sức: hồ sơ tự tổng hợp từ việc đã giao, báo cáo và dự thảo quyết định tự điền mẫu.

Phạm vi bản này: toàn bộ chức năng tối thiểu của đề bài (9 nhóm) cộng các chức năng bổ sung phục vụ vận hành thật (đề án, lịch họp, OKR, rà soát quyền, sao lưu). Hệ thống thiết kế theo cấp độ an toàn thông tin 3 và không lưu nội dung bí mật nhà nước.

## 2. Bối cảnh và vấn đề

### 2.1 Đơn vị sử dụng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và 4 phòng chuyên môn: Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Tổ chức đảng và đảng viên, Bảo vệ chính trị nội bộ (theo Quy định 01-QĐ/BTCTU ngày 28/11/2025). Cơ cấu thật nhập từ tệp "Cây sơ đồ phân công nhiệm vụ": 5 đơn vị, 39 vị trí việc làm, 38 cán bộ.

### 2.2 Văn bản làm căn cứ

| Mã | Văn bản | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| D1 | Quy định 39-QĐ/TU | Thang 100 điểm, 4 mức xếp loại, điều kiện kèm theo, hạn mức xuất sắc |
| D2 | Hướng dẫn 05-HD/TU | Khung 30 + 70 điểm, quy trình 5 bước, kỳ tháng, quý I–III, năm; bảng tiêu chí chung (Phụ lục 03) |
| D3 | Nghị định 335/2025/NĐ-CP | Công thức KPI, chất lượng, chậm, chưa đạt, điểm năm (Điều 11, 14, 16, 17, 18, 20); Mẫu số 01 |
| D4 | Quy định 01-QĐ/BTCTU | Chức năng, nhiệm vụ 4 phòng |
| D5 | Danh mục công việc BTCTU 27/9/2026 (xlsx) | Danh mục sản phẩm công việc chuẩn, điểm chấm |
| D6 | Cây sơ đồ phân công nhiệm vụ (xlsx) | Cơ cấu tổ chức, quan hệ cấp trên – cấp dưới |
| D7 | Nghị định 85/2016, 63/2026, 165/2025 | An toàn thông tin, bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu |
| D8 | Quyết định 342, 607, 308 (Trung ương), 07-HD/VPTW, CV 1638 | Phân quyền, ghi vết, AI, liên thông, cấp độ tối thiểu khi kết nối |
| D9 | Quy định 366-QĐ/TW, Sổ tay Bộ Nội vụ | Khung đánh giá tập thể, người lao động hỗ trợ, phục vụ |

### 2.3 Vấn đề hiện tại

| # | Vấn đề | Hệ quả |
| --- | --- | --- |
| P1 | Việc được giao và kết quả nằm ở nhiều nơi (văn bản, bảng tính, trao đổi miệng) | Cuối kỳ phải tổng hợp thủ công, dễ sót, khó đối chiếu |
| P2 | Điểm tính bằng bảng tính, công thức khác nhau giữa các phòng | Cùng một kết quả có thể ra hai mức khác nhau |
| P3 | Không có dấu vết ai sửa số liệu, khi nào, vì sao | Khó giải trình khi có khiếu nại; rủi ro sửa sau khi duyệt |
| P4 | Quy định thay đổi (bảng tiêu chí, điều kiện xếp loại) nhưng công cụ cố định | Phải sửa tay từng kỳ, dễ nhầm phiên bản |
| P5 | Đánh giá tập thể và cá nhân tách rời; hạn mức xuất sắc, khiếu nại, hạn 15/12 theo dõi thủ công | Dễ trễ hạn, dễ vượt hạn mức mà không biết |
| P6 | Dữ liệu cán bộ nhạy cảm nằm trên máy cá nhân, không phân quyền, không sao lưu | Rủi ro lộ, mất dữ liệu; không đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin |

## 3. Mục tiêu nghiệp vụ và chỉ số thành công

| Mã | Mục tiêu | Chỉ số đo | Mức mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Mọi điểm truy được về việc và người xác nhận | Tỷ lệ dòng điểm có việc nguồn hoặc căn cứ | 100% hồ sơ đã duyệt |
| O2 | Tính điểm, xếp loại đúng quy định, nhất quán | Số mẫu tính điểm chuẩn (S1–S11, L1) đạt đúng | 100% mẫu |
| O3 | Rút ngắn thời gian lập hồ sơ cuối kỳ | Hồ sơ kỳ tháng tạo tự động từ việc đã giao, không nhập lại | Văn phòng tạo cả kỳ bằng một thao tác |
| O4 | Kiểm soát thay đổi sau khi duyệt | Số lần sửa trực tiếp hồ sơ đã duyệt không có bản ghi hủy | 0 (do cơ sở dữ liệu chặn) |
| O5 | Đảm bảo thẩm quyền | Số thao tác ngoài thẩm quyền được thực hiện | 0 (kiểm bằng ma trận quyền) |
| O6 | Đáp ứng an toàn thông tin cấp 3 | Số hạng mục bắt buộc nhóm ứng dụng đáp ứng | Theo 03-phuong-an-attt-cap-do-3.md |
| O7 | Cung cấp báo cáo, dự thảo kịp hạn 15/12 | Xuất được báo cáo, dự thảo cho mọi kỳ có hồ sơ duyệt | 100% kỳ |

## 4. Phạm vi

### 4.1 Trong phạm vi

Quản lý cán bộ, phòng, vị trí việc làm, phân công, kiêm nhiệm.

Danh mục sản phẩm công việc chuẩn (nhóm – nhiệm vụ – công việc), phiên bản, phê duyệt, phạm vi áp dụng.

Giao việc, báo cáo hoàn thành, xác nhận, từ chối, miễn trừ nguyên nhân khách quan; việc đột xuất; việc lặp định kỳ.

Kỳ đánh giá tháng, quý I–III, năm; hồ sơ cá nhân: tự chấm, thẩm định, phê duyệt, trả lại, hủy kết quả để xếp loại lại.

Tính điểm KPI tự động theo chính sách v3-nd335; tiêu chí chung theo mục; điều kiện kèm theo; kỷ luật; hạn mức xuất sắc (gợi ý).

Điểm năm bằng trung bình các tháng, tháng nghỉ, không xếp loại.

Đánh giá tập thể (phòng, Ban) theo trục; khiếu nại, phản ánh; hạn 15/12.

Tổng quan, cảnh báo sớm, tra cứu, thống kê, xuất Excel/PDF, dự thảo Word.

Phân quyền, xác thực nhiều lớp, nhật ký bất biến, rà soát quyền, sao lưu và phục hồi.

Bổ sung: tài liệu, thông báo, đề án và dự án, lịch họp, theo dõi OKR (không tính điểm).

### 4.2 Ngoài phạm vi (theo văn bản)

Đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Phiếu tín nhiệm: hệ thống chỉ ghi nhận kết quả ảnh hưởng xếp loại, không thay hội nghị.

Lưu hoặc xử lý nội dung bí mật nhà nước (thiết kế về không lưu bí mật nhà nước).

Dùng AI tính điểm, xếp loại hoặc gửi dữ liệu cán bộ ra dịch vụ AI công cộng (thiết kế về nguyên tắc sử dụng AI).

Kết nối với hệ thống Trung ương: để dành giai đoạn sau; dữ liệu và tài khoản đã chuẩn bị theo danh mục dùng chung (thiết kế về dữ liệu cán bộ và liên thông).

Hạ tầng triển khai thật: TLS, mã hóa ổ đĩa, lịch sao lưu, giám sát; thuộc phương án triển khai riêng.

## 5. Các bên liên quan

| Bên | Vai trò trong nghiệp vụ | Quan tâm chính |
| --- | --- | --- |
| Trưởng ban | Phê duyệt danh mục, kết quả cấp cao, đề án; xem toàn Ban | Kết quả đúng, đủ căn cứ; hạn mức xuất sắc; báo cáo cuối kỳ |
| Phó Trưởng ban | Thẩm định, phê duyệt trưởng/phó phòng phụ trách | Phạm vi đúng, cảnh báo điều kiện |
| Trưởng, Phó phòng | Giao việc, xác nhận, thẩm định, phê duyệt cấp dưới; đứng đầu hồ sơ tập thể phòng | Giảm việc tổng hợp; công bằng giữa cấp dưới |
| Chuyên viên | Nhận việc, báo cáo, tự chấm | Biết điểm từ đâu ra; khiếu nại có đường rõ |
| Văn phòng | Quản lý tổ chức, danh mục, kỳ, kỷ luật, nghỉ, khiếu nại; xuất báo cáo | Tạo hồ sơ nhanh, báo cáo đúng mẫu |
| Đại diện Ban Thường vụ | Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tập thể của Ban | Tách khỏi người của Ban |
| Quản trị hệ thống | Tài khoản, vai trò, rà soát quyền | Không can thiệp vào kết quả đánh giá |
| Quản trị dữ liệu | Gắn tài khoản với cán bộ, đọc nhật ký, giám sát rà soát quyền | Dấu vết đầy đủ, nhật ký không sửa được |
| Đơn vị chuyên trách ATTT | Thẩm định hồ sơ cấp độ 3 | Hồ sơ phương án, kiểm tra định kỳ |

## 6. Yêu cầu nghiệp vụ

Cột "Căn cứ" chỉ văn bản hoặc quyết định thiết kế; cột "Ưu tiên": M (bắt buộc), S (nên có), C (có thể có).

### 6.1 Tổ chức và danh mục

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Quản lý đơn vị (Ban, phòng), vị trí việc làm theo cấp, người giữ vị trí; ngừng sử dụng thay vì xóa, có lý do | D4, D6, thiết kế về mô hình tổ chức; cờ lãnh đạo, quản lý trên vị trí | M |
| BR-02 | Hồ sơ cán bộ mở rộng; trường nhạy cảm (ngày sinh, CCCD, điện thoại, email) chỉ người quản lý tổ chức thấy | thiết kế về hồ sơ cán bộ mở rộng | M |
| BR-03 | Cán bộ có thể kiêm nhiệm; mỗi vị trí một phiếu đánh giá riêng | thiết kế về kiêm nhiệm | S |
| BR-04 | Nhập cơ cấu tổ chức từ Excel, chạy lại không tạo trùng | thiết kế về mô hình tổ chức | M |
| BR-05 | Vị trí có cờ "lãnh đạo, quản lý"; cờ quyết định bảng tiêu chí và công thức KPI áp dụng | D2, D3, thiết kế về cờ lãnh đạo, quản lý trên vị trí | M |
| BR-06 | Danh mục sản phẩm công việc chuẩn có phiên bản; bản đã duyệt không sửa, muốn đổi phải tạo bản nháp mới | D2 mục IV.4, thiết kế về danh mục sản phẩm công việc; nhiệm vụ trong danh mục | M |
| BR-07 | Công việc có điểm chấm, hệ số quy đổi tính từ công việc chuẩn; có thể giới hạn phạm vi áp dụng theo đơn vị, vị trí | D5, thiết kế về danh mục sản phẩm công việc; phạm vi áp dụng của công việc | M |
| BR-08 | Nhập danh mục từ Excel thành bản nháp, không can thiệp bản đang dùng | D5 | M |

### 6.2 Giao việc và kết quả

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-10 | Cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ và việc (từ danh mục) cho cấp dưới, kèm số lượng, hạn, người duyệt, người tham vấn | thiết kế về giao việc và tổng hợp vào hồ sơ; nhiệm vụ chứa công việc; công tác trên việc giao | M |
| BR-11 | Người nhận báo cáo hoàn thành; cấp trên xác nhận hoặc từ chối; không tự xác nhận báo cáo của mình | thiết kế về giao việc và tổng hợp vào hồ sơ | M |
| BR-12 | Hệ thống tự đếm số lần chậm và chưa đạt từ báo cáo; từ chối vì sai sót lớn về nội dung mới tính "chưa đạt" | D3 Điều 14.2 | M |
| BR-13 | Người xác nhận có thể miễn trừ lần chậm, chưa đạt do nguyên nhân khách quan, có căn cứ; thu hồi được; có nhật ký | D3 Điều 14.2.b,c, thiết kế về miễn trừ do nguyên nhân khách quan | M |
| BR-14 | Việc đột xuất do cán bộ đề xuất, cấp trên duyệt mới tính; việc lặp định kỳ sinh tự động, không tạo trùng | D3 Điều 18.1.d, thiết kế về việc đột xuất và việc lặp định kỳ | S |
| BR-15 | Trao đổi, đính kèm tệp trên từng việc; tệp lưu ở kho riêng, tải qua máy chủ | thiết kế về công tác trên việc giao; xem và tải tệp | S |
| BR-16 | Theo dõi OKR gắn với việc, chỉ để theo dõi, không ảnh hưởng điểm | thiết kế về theo dõi OKR | C |

### 6.3 Đánh giá cá nhân

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-20 | Kỳ tháng, quý I–III, năm; quý IV gộp vào năm; Văn phòng mở kỳ và tạo hồ sơ từ việc đã giao | D2, thiết kế về kỳ đánh giá; giao việc và tổng hợp vào hồ sơ | M |
| BR-21 | Luồng: giao mục tiêu → tự chấm → thẩm định → phê duyệt; có trả lại kèm lý do | D2 mục IV.4, thiết kế về luồng phê duyệt 5 bước; đánh giá kết quả theo kỳ | M |
| BR-22 | Tiêu chí chung 30 điểm chấm theo từng mục "Đảm bảo / Không đảm bảo"; không đảm bảo phải ghi căn cứ; bảng có phiên bản theo tháng; bảng riêng cho lãnh đạo, quản lý | D2 Phụ lục 03, D3 Mẫu số 01, thiết kế về tiêu chí chung cá nhân theo mục | M |
| BR-23 | Tính điểm KPI tự động: A (số lượng), B (chất lượng, trừ 25% mỗi lần chưa đạt), C (đúng hạn, trừ 25% mỗi lần chậm); lãnh đạo thêm ba tiêu chí d, đ, e; kết quả = KPI × 70 | D3 Điều 14, 16, 17, thiết kế về công thức điểm KPI | M |
| BR-24 | Xếp loại theo ngưỡng 90 / 70 / 50; hiển thị cảnh báo khi hoàn thành dưới 100% số lượng giao nhưng không tự hạ xếp loại | D1 Điều 11, D2 mục 8.2 | M |
| BR-25 | Điểm năm bằng trung bình các tháng đã phê duyệt; cần tối thiểu 6 tháng (đã duyệt hoặc nghỉ có căn cứ); không đủ thì đóng "không xếp loại" | D3 Điều 11, 17, thiết kế về điểm năm là trung bình các tháng; miễn tháng, không xếp loại, tổng hợp kỳ | M |
| BR-26 | Ghi nhận kỷ luật, kết luận, kết quả lấy phiếu; kỷ luật khóa mục tiêu chí chung liên quan; điều kiện kèm theo xếp "Không hoàn thành nhiệm vụ" ở bước thẩm định; người phê duyệt chỉ giữ mức theo điểm khi có ngoại lệ văn bản cho phép và ghi căn cứ | 39-QĐ/TU Điều 11 mục 4, thiết kế về kỷ luật và điều kiện xếp loại | M |
| BR-27 | Hạn mức xuất sắc (20%, tối đa 25% đơn vị nổi trội, nhóm nhỏ chọn 1 người, hòa điểm đánh dấu) chỉ là gợi ý, không tự hạ bậc | D1, thiết kế về hạn mức và mức người đứng đầu; hạn mức xuất sắc cá nhân theo điểm | M |
| BR-28 | Hủy kết quả đã phê duyệt để xếp loại lại do người phê duyệt hoặc cấp trên; bản hủy chỉ ghi thêm, giữ kết quả cũ | thiết kế về hủy kết quả đã phê duyệt | M |
| BR-29 | Giải thích điểm từng thành phần và cho phép mô phỏng "nếu…" mà không ghi vào hồ sơ | thiết kế về đánh giá kết quả theo kỳ | S |
| BR-30 | Vị trí người lao động hỗ trợ, phục vụ chấm theo ba tiêu chí riêng | Sổ tay BNV chương III, thiết kế về người lao động hỗ trợ, phục vụ | C |

### 6.4 Đánh giá tập thể

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-40 | Hồ sơ tập thể theo năm cho từng phòng và Ban; người đứng đầu tự chấm, cấp trên thẩm định, cấp trên nữa công nhận | thiết kế về đánh giá tập thể | M |
| BR-41 | Chấm theo trục: 30 điểm chung (C1–C6) và 70 điểm kết quả; trục riêng từng phòng; tổng trục phải đúng 30 hoặc 70 | 366-QĐ/TW, thiết kế về chấm tập thể theo trục; trục tập thể theo phòng | M |
| BR-42 | Hồ sơ Ban do đại diện Ban Thường vụ thẩm định, phê duyệt; chỉ làm được khi mọi phòng đã duyệt | thiết kế về đánh giá tập thể | M |
| BR-43 | Ghi nhận khiếu nại, phản ánh; còn khiếu nại chưa kết luận thì chưa công nhận; chỉ người công nhận chỉ đạo xác minh và kết luận; kết luận "đúng" không tự hạ xếp loại | thiết kế về khiếu nại và hạn 15/12 | M |
| BR-44 | Hạn hoàn thành đánh giá năm 15/12, gia hạn đến 15/01 có căn cứ; nhắc khi còn 14 ngày | thiết kế về khiếu nại và hạn 15/12 | M |
| BR-45 | Mức xếp loại của người đứng đầu không cao hơn mức của đơn vị: cảnh báo | Điều 20.6 Nghị định 335, thiết kế về hạn mức và mức người đứng đầu | S |

### 6.5 Báo cáo và theo dõi

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-50 | Tổng quan theo góc nhìn từng vai (cá nhân, phòng, toàn Ban), tự làm mới | thiết kế về màn hình tổng quan | M |
| BR-51 | Cảnh báo sớm việc quá hạn, sắp đến hạn làm chưa nửa, chậm tiến độ, kèm người cần nhắc | thiết kế về màn hình tổng quan | S |
| BR-52 | Báo cáo kỳ, phân bố xếp loại, theo đơn vị, theo trục; chỉ hồ sơ đã duyệt vào số liệu chính thức | thiết kế về báo cáo và xuất dữ liệu; báo cáo tập thể; báo cáo theo trục và sửa trục | M |
| BR-53 | Xuất Excel, PDF; mỗi lần xuất ghi nhật ký; chỉ người có quyền xuất; không xuất nhận xét nhạy cảm | thiết kế về báo cáo và xuất dữ liệu | M |
| BR-54 | Dự thảo báo cáo, quyết định, thông báo ra tệp Word điền sẵn dữ liệu, có dấu "DỰ THẢO", không dùng AI | thiết kế về nguyên tắc sử dụng AI; dự thảo dạng tệp Word | M |
| BR-55 | Thông báo trong hệ thống cho các sự kiện (giao việc, thẩm định, trả lại, hủy kết quả, khiếu nại…); thông báo khiếu nại không nêu nội dung | thiết kế về thông báo trong hệ thống | S |
| BR-56 | Quản lý tài liệu, bản tin tài liệu; đề án, dự án có mốc tiến độ; lịch họp có cảnh báo trùng lịch | thiết kế về quản lý tài liệu; đề án, dự án; lịch họp | C |

### 6.6 An toàn thông tin và quản trị

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-60 | Phân quyền theo vai trò và theo cây tổ chức; quyền có thời hạn; vai trò quản trị tách riêng, quản trị không can thiệp kết quả đánh giá | QĐ 342 Điều 16, thiết kế về phân quyền và ghi vết; mô-đun bảo mật | M |
| BR-61 | Đăng nhập an toàn: khóa tạm sau 5 lần sai, tự đóng phiên khi không thao tác, thu hồi phiên khi vô hiệu hóa tài khoản | thiết kế về mô-đun bảo mật; tự đóng phiên khi không thao tác | M |
| BR-62 | Xác thực nhiều lớp (TOTP) cho tài khoản quản trị | QĐ 342 Điều 7, thiết kế về xác thực nhiều lớp TOTP | M |
| BR-63 | Nhật ký mọi truy cập, cập nhật, phê duyệt, xuất; chỉ ghi thêm, nối băm, kiểm tra toàn vẹn; lưu giá trị trước và sau; không ghi mật khẩu, khóa | QĐ 342 Điều 21, thiết kế về nhật ký theo mô-đun và loại | M |
| BR-64 | Rà soát quyền định kỳ theo quý: lãnh đạo xác nhận giữ hoặc thu hồi, có hạn và nhắc | QĐ 342 Điều 16, thiết kế về rà soát quyền định kỳ | S |
| BR-65 | Sao lưu mã hóa CSDL và tệp đính kèm, hai nơi lưu, nhiều thế hệ, thử phục hồi định kỳ | thiết kế về sao lưu và thử phục hồi | M |
| BR-66 | Không lưu nội dung bí mật nhà nước; công việc liên quan văn bản mật chỉ ghi nhãn và số lượng | NĐ 63/2026, thiết kế về không lưu bí mật nhà nước | M |
| BR-67 | Các ngưỡng, hệ số, bảng tiêu chí là cấu hình có phiên bản, đổi được khi văn bản thay đổi | thiết kế về mô hình điểm và xếp loại; tiêu chí chung cá nhân theo mục | M |

## 7. Quy trình nghiệp vụ

### 7.1 Quy trình đánh giá cá nhân hằng tháng (khung 5 bước của 05-HD/TU)

| Bước | Ai làm | Việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Giao mục tiêu | Trưởng, Phó phòng; Văn phòng | Giao nhiệm vụ và việc trong tháng; Văn phòng mở kỳ, tạo hồ sơ từ việc đã giao | Hồ sơ trạng thái "Đã giao mục tiêu" kèm dòng chỉ tiêu |
| 2. Cập nhật kết quả | Cán bộ, cấp trên | Cán bộ báo cáo hoàn thành; cấp trên xác nhận hoặc từ chối; hệ thống đếm chậm, chưa đạt | Số lượng hoàn thành, số lần chậm, chưa đạt từng dòng |
| 3. Tự chấm | Cán bộ | Chấm từng mục tiêu chí chung, gửi tự chấm | Hồ sơ "Đã tự chấm" |
| 4. Thẩm định | Cấp trên trực tiếp | Đối chiếu tự chấm, đánh giá chất lượng từng dòng, (lãnh đạo) ba tiêu chí d, đ, e; hệ thống tính điểm và đề xuất xếp loại | Hồ sơ "Đã thẩm định" |
| 5. Phê duyệt | Cấp có thẩm quyền khác bước thẩm định | Quyết định xếp loại, có thể chọn ngoại lệ có căn cứ khi có điều kiện kèm theo; hoặc trả lại | Hồ sơ "Đã phê duyệt", khóa; vào báo cáo chính thức |

Sai số liệu sau khi duyệt: người phê duyệt hoặc cấp trên hủy kết quả có lý do để làm lại từ bước 3; bản hủy giữ kết quả cũ.

### 7.2 Quy trình đánh giá năm

Cuối năm Văn phòng mở kỳ năm; hệ thống tính điểm trung bình các tháng đã duyệt và các bảng quý để đối chiếu.

Nếu chưa đủ 6 tháng (kể cả tháng nghỉ có căn cứ) thì người thẩm định đóng "không xếp loại".

Văn phòng ghi nhận kỷ luật, kết luận ảnh hưởng điều kiện xếp loại trong năm.

Cán bộ nộp hồ sơ, người thẩm định lập đề xuất, người phê duyệt quyết định (ngoại lệ nếu có căn cứ).

Tập thể: hồ sơ phòng đi trước (tự chấm theo trục, thẩm định, công nhận), còn khiếu nại chưa kết luận thì chưa công nhận; hồ sơ Ban đi sau do đại diện Ban Thường vụ quyết định.

Văn phòng xuất báo cáo, tải dự thảo quyết định trước hạn 15/12 (gia hạn đến 15/01 có căn cứ).

### 7.3 Quy trình danh mục công việc chuẩn

Văn phòng nhập hoặc soạn bản nháp → rà soát hệ số, phạm vi áp dụng → trình → Trưởng ban phê duyệt → bản được duyệt thành bản hiện hành, mọi việc giao mới dùng bản này. Muốn đổi, tạo bản nháp mới từ bản hiện hành.

## 8. Quy tắc nghiệp vụ chủ chốt

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| RL-01 | Tổng điểm = tiêu chí chung (tối đa 30) + kết quả thực hiện nhiệm vụ (tối đa 70). |
| RL-02 | A = Σ c·Q' / Σ c·P với Q' = min(Q, P): hoàn thành vượt kế hoạch không được cộng thêm. |
| RL-03 | B = Σ c·Q'·max(0, 1 − 0,25·R) / Σ c·P; C tương tự với số lần chậm L. |
| RL-04 | KPI = (A + B + C) / 3 cho người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; KPI = (A + B + C + d + đ + e) / 6 cho lãnh đạo, quản lý (mỗi tiêu chí d, đ, e là 100% hoặc 50%). Điểm kết quả = KPI × 70. |
| RL-05 | Xếp loại theo điểm: ≥ 90 Xuất sắc; từ 70 đến dưới 90 Hoàn thành tốt; từ 50 đến dưới 70 Hoàn thành; dưới 50 Không hoàn thành. |
| RL-06 | Tổng giao bằng 0 thì điểm kết quả bằng 0. |
| RL-07 | Điều kiện kèm theo (kỷ luật công vụ hoặc suy thoái trong năm; đơn vị phụ trách dưới 70% việc; trên 50% việc chưa hoàn thành với người không giữ chức vụ…) xếp "Không hoàn thành nhiệm vụ" ở bước thẩm định; người phê duyệt giữ mức theo điểm chỉ khi có ngoại lệ văn bản cho phép kèm căn cứ. |
| RL-08 | Người thẩm định là cấp trên trực tiếp; người phê duyệt là cấp có thẩm quyền khác người thẩm định; không ai tự thẩm định hoặc tự phê duyệt hồ sơ của mình. |
| RL-09 | Hồ sơ đã phê duyệt không sửa; muốn xếp loại lại phải hủy kết quả có lý do và căn cứ từ 10 ký tự, bản hủy chỉ ghi thêm. |
| RL-10 | Điểm năm = trung bình các tháng đã phê duyệt, làm tròn 2 chữ số; tháng nghỉ có căn cứ không tính vào trung bình và không bị coi là thiếu. |
| RL-11 | Hạn mức xuất sắc là hướng dẫn: nhóm cùng đơn vị và cùng loại vị trí; tối đa 20% số hoàn thành tốt (25% đơn vị nổi trội); nhóm từ 5 người trở xuống được ít nhất 1; hòa điểm ranh giới thì đánh dấu; không bao giờ tự hạ bậc. |
| RL-12 | Còn khiếu nại chưa kết luận thì không công nhận hồ sơ tập thể. |
| RL-13 | Việc đột xuất (đã được duyệt) không nằm trong mẫu số của A, B, C nhưng phần hoàn thành được cộng vào tử số, bù cho phần thiếu của việc thường; mỗi thành phần vẫn tối đa 100%. Việc đột xuất chưa làm không kéo điểm xuống; hồ sơ chỉ có việc đột xuất thì không tính được (kết quả bằng 0). |

## 9. Giả định, ràng buộc, phụ thuộc

### 9.1 Giả định (cần người có thẩm quyền xác nhận)

| Chủ đề | Giả định | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Phân quyền | Ma trận vai trò – quyền (Trưởng ban phê duyệt danh mục; Văn phòng soạn danh mục, giữ dữ liệu tổ chức; quản trị dữ liệu đọc nhật ký) là giả định của người phát triển | Đổi được bằng cấu hình, có kiểm thử bất biến |
| Quy đổi điểm danh mục | Hệ số quy đổi điểm danh mục sang thang 70 theo công việc chuẩn B.009 | Công thức KPI v3 |
| Điều kiện loại trừ, hạn mức | Cách tính một số điều kiện loại trừ và phạm vi hạn mức | Cảnh báo, không tự hạ |
| Hạn 15/12 | Ngưỡng cảnh báo hạn 15/12 là 14 ngày | Nhắc việc |
| Hạn mức xuất sắc | Nhóm tính hạn mức xuất sắc; cách hiển thị gợi ý | Chỉ gợi ý |
| Mức chất lượng, cấp lãnh đạo | Mức chất lượng 1–3 ở bước thẩm định chỉ xác nhận dòng đã được đánh giá; điểm chất lượng B chỉ bị trừ theo số lần chưa đạt (25% mỗi lần); vị trí cấp 1 đến 4 được coi là lãnh đạo, quản lý | Công thức B; chọn bảng tiêu chí |

### 9.2 Ràng buộc

Hệ thống thiết kế cấp độ 3; dữ liệu cán bộ nhạy cảm; không kết nối Internet công cộng ngoài những gì đã nêu trong phương án ATTT.

Công nghệ: TypeScript, NestJS, Next.js, PostgreSQL, kho tệp tương thích S3 (MinIO), triển khai Docker (thiết kế về công nghệ triển khai; ngôn ngữ và cấu trúc ứng dụng).

Tất cả thay đổi sau khi duyệt đi qua đường hủy kết quả có kiểm soát; không có chức năng "sửa trực tiếp".

### 9.3 Phụ thuộc

Tệp cơ cấu tổ chức và danh mục công việc đúng mẫu hiện hành.

Người dùng nghiệp vụ xác nhận các giả định ở mục 9.1 trước khi vận hành chính thức.

Hạ tầng triển khai (TLS, mã hóa ổ đĩa, lịch sao lưu, giám sát, chống mã độc) do đơn vị vận hành thực hiện theo phương án ATTT.

## 10. Rủi ro

| Mã | Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Văn bản đổi (bảng tiêu chí, ngưỡng, điều kiện) | Trung bình | Cấu hình có phiên bản; kiểm thử công thức theo mẫu chuẩn |
| R2 | Giả định về ma trận vai trò – quyền sai so với thực tế thẩm quyền | Cao | Xác nhận với lãnh đạo; ma trận quyền đổi tập trung một tệp |
| R3 | Lộ thông tin cá nhân hoặc điểm của người khác | Cao | Phân quyền theo cây; kiểm thử ma trận quyền; đã phát hiện LOI-01 ở nghiệm thu thử (khối hạn mức hiển thị điểm đồng nghiệp) và đã sửa |
| R4 | Cán bộ không tin điểm tự động | Trung bình | Giải thích điểm từng thành phần, mô phỏng, dẫn điều khoản |
| R5 | Mất dữ liệu | Cao | Sao lưu mã hóa hai nơi, thử phục hồi |
| R6 | Dữ liệu nhập sai (danh mục, tổ chức) | Trung bình | Nhập ra bản nháp, cảnh báo công việc thiếu điểm, nhật ký |
| R7 | Người dùng cuối vận hành sai thao tác phê duyệt | Thấp | Luồng chặn theo trạng thái; hủy kết quả có kiểm soát |
| R8 | Hạ tầng triển khai chưa đạt cấp 3 | Cao | Theo phương án ATTT; thẩm định trước khi vận hành |

## 11. Lợi ích và tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ

Lợi ích: hồ sơ cuối kỳ tự tổng hợp, điểm nhất quán và giải thích được, dấu vết đầy đủ khi giải trình, báo cáo và dự thảo xuất ngay, an toàn dữ liệu theo cấp độ 3.

Tiêu chí nghiệm thu (chi tiết ở 04-kiem-thu-nghiem-thu.md):

100% test case ưu tiên P1 đạt; ít nhất 95% P2 đạt.

Không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao mở.

Các mẫu tính điểm S1 đến S11 và L1 cho kết quả đúng đến 2 chữ số thập phân.

Người có thẩm quyền xác nhận các giả định ở mục 9.1.

Kết quả nghiệm thu thử ngày 19/10/2026: 201/202 test case đạt ở lần chạy đầu; lỗi mức Cao duy nhất (LOI-01) đã sửa và chạy lại đạt, nên 202/202 (xem 05-bao-cao-ket-qua-nghiem-thu.md).

## 12. Lộ trình đề xuất

| Giai đoạn | Nội dung | Điều kiện vào |
| --- | --- | --- |
| 1. Hoàn thiện | Cập nhật tài liệu test; người dùng nghiệp vụ chạy lại bộ test thủ công | Báo cáo nghiệm thu thử |
| 2. Xác nhận | Lãnh đạo xác nhận giả định về ma trận vai trò – quyền và các mục [GĐ] | Bản hoàn thiện |
| 3. Hạ tầng | Triển khai TLS, mã hóa ổ đĩa, lịch sao lưu, giám sát, chống mã độc; thẩm định cấp độ 3 | Phương án ATTT |
| 4. Vận hành thử | Chạy một kỳ tháng thật song song với cách làm cũ | Hạ tầng đạt |
| 5. Vận hành chính thức | Chạy kỳ năm; xuất báo cáo, dự thảo trước 15/12 | Vận hành thử đạt |
| 6. Mở rộng | Kết nối hệ thống Trung ương, xem lại cấp độ | Có văn bản cho phép |

## 13. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| KPI | Chỉ số kết quả thực hiện nhiệm vụ: A (số lượng), B (chất lượng), C (đúng hạn) và ba tiêu chí lãnh đạo d, đ, e |
| OKR | Mục tiêu và kết quả then chốt; ở hệ thống này chỉ để theo dõi, không tính điểm |
| Công việc chuẩn | Công việc trong danh mục có điểm chấm; hệ số c = điểm công việc ÷ điểm công việc chuẩn |
| Hồ sơ đánh giá | Phiếu đánh giá của một cán bộ ở một vị trí trong một kỳ |
| Thẩm định | Bước cấp trên trực tiếp đối chiếu tự chấm và đề xuất mức xếp loại |
| Phê duyệt | Bước cấp có thẩm quyền quyết định xếp loại, sau đó hồ sơ khóa |
| Hủy kết quả | Đường có kiểm soát để đưa hồ sơ đã duyệt về làm lại, giữ kết quả cũ |
| Tập thể | Phòng hoặc Ban được đánh giá theo năm |
| ATTT | An toàn thông tin |